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La maîtrise du risque infectieux lors de la réalisation de travaux dans l’établissement est conditionnée au respect et à la prise en compte de plusieurs étapes. Chaque étape possède un objectif particulier et est décrite si besoin en plusieurs points importants :

[image: ]

	Etape de l'élaboration
	Points importants de l'étape
	Objectifs

	Préparation  du chantier
	Etudier l’impact du chantier sur l'activité du service

Décider de la poursuite ou pas de l'activité
	Calendrier
	Réduire l'impact des travaux sur l'activité des services

	
	
	Travailler en différentes phases/zones
	Eviter la fermeture totale du service

	
	
	Activité des services voisins
	Maîtriser ou supprimer le risque aspergillaire autour de la zone de travaux

	
	
	Activité du service dans la zone de travaux
	Maîtriser ou supprimer le risque aspergillaire

	
	
	Information de la fermeture de services
	Informer tous les services concernés de la mise à jour de l'activité

	Organisation du chantier
	Limiter les nuisances des travaux par rapport à l'activité
	Définir le circuit travaux / l'accès au chantier
	Eviter de gêner l'activité

	
	
	Matériel installé 
(biomédical, mobilier, outils …)
	Limiter l'introduction de germes avec le matériel

	
	
	Adapter les autres circuits (patients, personnels, logistique, déchets, visites …)
	Eviter les contacts avec les travaux

	
	
	Information du changement de circuits aux services
	Mettre tous les services concernés au courant de la mise à jour des circuits

	
	
	Définir l'isolement du chantier
	Eviter la diffusion de poussières

	
	
	Vérification de l'isolement
	

	Déroulement du chantier
	Inciter à réduire l'empoussièrement dû aux travaux
	Précautions types pour travaux répétitifs
	Eviter la production de poussières

	
	
	Entretien journalier
	Eviter un stockage de déchets ou d'outils empoussiérés

	Fin de chantier
	Autoriser la reprise d'activité dans des locaux opérationnels et conformes par rapport à l'activité
	Réception du chantier
	Vérifier s'il n'y a aucun oubli lors des travaux

	
	
	Entretien de fin de chantier
	Eliminer les poussières et les germes introduits lors des travaux

	
	
	Enlever les protections
	Pour réutiliser les appareils de soins

	
	
	Réouverture du service
	Pour reprendre l'activité en toute sécurité
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